УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 58

_______________ К.К.Клюх

План мероприятий

(«дорожная карта»)

по обеспечению условий развития доступной среды в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 58»

на 2019 — 2030 гг.

1.Обоснование целей обеспечения Доступности для инвалидов образовательных и воспитательных услуг.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Таким образом, перед МБОУ СОШ 58 встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги всеми маломобильными категориями детей-инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), которую возможно решить только через целенаправленное планирование деятельности образовательного учреждения.

Цель плана:

Обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг детьми инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски), с дефектами органов зрения, слуха.

Задачи:

1.Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.

2.Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

2. Этапы и сроки реализации плана:

1.Этап подготовительный— 2019-2021уч.г.

2.Этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 2021-2030г.г.

3.Этап заключительный - 2030г.

Ожидаемые результаты:

1.Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.

2.Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.

3.Повышение качества жизни инвалидов.

3.Показатели Доступности

По состоянию на 01.04.2019г. в школе:

-общая численность детей-инвалидов — 5;

-количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися - 4;

-количество детей-инвалидов, обучающихся на дому — 1;

-количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами - 2;

-количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников - 0;

-количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов - 0.

4.Перечень мероприятий, реализуемых для Достижения запланированных значений показателей Доступности объектов и услуг для инвалидов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска СОШ 58

| п/п |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Организационные мероприятия. |  |  |  |
| 1.1. |  | Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности школы и услуг для инвалидов на 2019-2030гг. | Директор | март 2019г. |  |
| 1.2. |  | Нормативно-правовое обеспечение: -изучение нормативных документов; -изучение позитивного опыта работы-образовательных учреждений; -разработка и реализация перспективного плана мероприятий. | Администрация школы | апрель 2019г. | Разработка плана |
| 1.3. |  | Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями | Заместитель директора по УВР | В течение всего периода | Актуализация данных |
| 1.4. |  | Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды для инвалидов | Администрация школы, социальный педагог | апрель 2019г. | Привлечение к решению вопросов общественности |
| 1.5. |  | Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для детей - инвалидов» | Ответственный за ведение сайта, технические специалисты | В течение всего периода | Информированность участников образовательных отношений |
| 1.6. |  | Совещание при директоре по вопросу реализации плана | Администрация школы | В течение всего периода | Информирование педагогов, изменение парадигмы мышления пед. работников |
| 1.7. |  | Внесение изменений в должностные инструкции | Администрация школы | В течение всего периода | Конкретизация деятельности пед. работников в организации работы с детьми - инвалидами |
| 1.8. |  | Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми инвалидами | Администрация школы Социальный педагог Педагог-психолог | В течение всего периода | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 1.9. |  | Формирование образовательной программы | Заместители директора по УВР | В течение всего периода | Готовность к работе (программно-методические условия для обучения детей инвалидов |
| 1.10. |  | Организация обучения детей в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | Администрация школы Классные руководители, учителя предметники | В течение всего периода | Реализация права на инклюзивное образование |
| II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности школьной среды для детей инвалидов, оценка потребности в устранении | Заместитель директора по АХР | 2019 | Планирование деятельности по обеспечению доступности |
| 2.2. |  | Подготовка проектно-сметной документации: -установка наружного пандуса и реконструкция входной группы; -установка поручней вдоль стен 1 этажа; -разметка контрастных полос по пол | Привлеченные специалисты | В течение всего периода | Планирование деятельности по обеспечению доступности |
| 2.3. |  | Установка пандуса наружного с реконструкцией входа в школу | Привлеченные специалисты | до 2030 | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждении |
| 2.4. |  | Установка специального покрытия крыльца | Привлеченные специалисты | до 2030 | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| 2.5. |  | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание | Привлеченные специалисты | до 2030 | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения |  | Привлеченные специалисты | до 2030 | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 3.2. | Оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху и зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  | Привлеченные специалисты | до 2030 | Готовность к работе школы с отдельными категориями детей |
| 3.3. | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам. |  | Администрация школы Социальный педагог Педагог-психолог | В течение всего периода | Готовность к работе школы с отдельными категориями детей |
| 3.4. | Создание волонтерских групп в образовательном учреждении с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с ОВЗ |  | Педагог-организатор социальный педагог педагог-психолог | В течение всего периода | Социальная адаптация |
| IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации сотрудников |  | Заместитель директора по УВР | В течение всего периода | Готовность к реализации образовательной программы |
| 4.2. | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы в школе с целью обучения и развития детей с ограниченными возможностями. |  | Администрация | В течение всего периода | Готовность к реализации образовательной программы |
| 4.3. | Введение в штатное расписание дополнительных ставок учителей-логопедов, педагогов психологов, дефектологов; |  | Директор | По мере необходимости | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 4.4. | Разработка и составление образовательных и реабилитационных программ для реализации в школе, обучения и развития детей с ограниченными возможностями. |  | Заместитель директора по УВР, научно-методический совет, учителя предметники | В течение всего периода | Эффективность оказания индивидуальной помощи |